Εικόνα που περιέχει γραμματοσειρά, κείμενο, γραφικά, στιγμιότυπο οθόνης

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

**Project Plan v1.0**

Project Plan v1.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο | E-Mail | AM |
| Μενέλαος Παναγιώτης Παπαστεργίου | up1072638@upnet.gr | 1072638 |
| Βαλεντίν Πασκάρι | up1075214@upnet.gr | 1075214 |
| Γιάννης Γεωργούλης | up1059440@upnet.gr | 1059440 |
| Ηλιάνα Πανταζή | up1072642@upnet.gr | 1072642 |

**Ρόλοι:**  
 Συντάκτης: Μενέλαος Παναγιώτης Παπαστεργίου

Βοηθός Συντάκτη: Γιάννης Γεωργούλης

Παραγωγός Διαγραμμάτων : Μενέλαος Παναγιώτης Παπαστεργίου.

**Τελικές Αλλαγές:**

Έγιναν σημαντικές αλλαγές στην **Ανάθεση Ρόλων**, **Κοστολόγηση Υπαλλήλων** και στο **Pert Chart**.

**Γενικά:**

Υποθέτοντας πως όλα τα μέλη της παραπάνω ομάδας έχουν αποφοιτήσει, αποφασίσαμε πως η ιδέα αυτή, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Λογισμικού, θέλουμε να αναπτυχθεί πραγματικά. Με σκοπό να αναπτυχθεί με τον βέλτιστο και πιο επαγγελματικό τρόπο, έπειτα από πολλαπλές ομαδικές συναντήσεις αποφασίστηκαν τα εξής:

**Ανάθεση Ρόλων:**

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ικανότητες και τις αδυναμίες κάθε μέλους καταλήξαμε πως ο ιδανικότερος τρόπος να ανατεθούν οι ρόλοι είναι οι παρακάτω:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ρόλος | Περιγραφή Ρόλου | Υπεύθυνος |
| Project Manager | Επίβλεψη, Σχεδιασμός και Προγραμματισμός του Έργου. | Μενέλαος-Παναγιώτης Παπαστεργίου |
| Server/API Developer | Σχεδιασμός API Υπηρεσιών για Εξυπηρέτηση του Front-End (Back-End). | Μενέλαος-Παναγιώτης Παπαστεργίου |
| Database Designer | Σχεδιασμός και Διαχείριση της Βάσης Δεδομένων. | Ηλιάνα Πανταζή |
| UI/UX Designer | Σχεδιασμός Δομής του Περιβάλλοντος Χρήστη (Front-End). | Βαλεντίν Πασκάρι |
| Quality Tester | Δοκιμή της Εφαρμογής για Ανίχνευση Σφαλμάτων και Έλεγχο Πληρότητας. | Γιάννης Γεωργούλης |

Χρονοπρογραμματισμός:

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται μια αρχική αξιολόγηση του πως επρόκειτο να εξελιχθεί η ανάπτυξη του έργου μας στην διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου:

Pert Chart του έργου:

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Gantt Chart του έργου:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Κοστολόγηση:

Η ανάθεση καθηκόντων στα μέλη της ομάδας, μαζί με τους ανάλογους μισθούς δίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Κάθε καθήκον αναφέρεται με βάση το ID του από το διάγραμμα PERT.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Μέλος** | Tasks | | | | | | | | | **Ημέρες** | **Μισθός** | **Κόστος** |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Πασκάρι Βαλεντίν | 7 |  | 7 |  | 5 | 7 | 12 | 5 |  | 43 | 1.750€ | 2.508€ |
| Πανταζή Ηλιάνα | 7 |  | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 36 | 1.500€ | 1.800€ |
| Παπαστεργίου Μενέλαος Παναγιώτης | 7 | 4 | 7 |  | 5 | 7 | 12 | 5 | 2 | 49 | 2.250€ | 3.675€ |
| Γεωργούλης Ιωάννης | 7 |  | 7 |  | 2 | 2 | 10 | 5 |  | 33 | 1.250€ | 1.375€ |
| Συνολικό Κόστος του Project | | | | | | | | | | | | 9.358€ |